Demo1.0方案

任洁慧

时间：

时间4.27-5.5，共9天

内容：

做一个可以在手机上打开的网页Demo，可以完整走完轻模式流程：选择关注方向 → 抽三张牌 → 推演沙盘三层逐层展开 → 情绪承接 → 共识命名 → 状态卡片生成

分工：

@泽蜒 负责内容与文案，@醞 负责前端和代码，@🍊 负责部署上线和用户测试与发布

注：

1. 由于多人协作cursor带来的弊端，所有代码由@醞 一人主要执行，@泽蜒 作辅助

2. 每次版本更新后由@🍊 负责重新部署，确保线上链接稳定

3. 所有内容写死，固定三张牌、固定一套文案，不随机抽牌，不分方向匹配

第一阶段（4.27-5.3）：

- @泽蜒：

- 撰写所有固定内容文案

- 撰写ui布局和交互设计方案

- 准备*项目核心要点

- @醞：

1. 用Cursor生成单个HTML文件，包含五个页面和跳转逻辑（欢迎页→方向选择→抽牌→推演沙盘→命名卡片）

- @🍊：

1. 研究帽子云国内部署流程

2. 用问卷星制作用户测试问卷，围绕五个*项目核心要点设计问题，问卷问题定稿需向@泽蜒 进行验收

3. 收集禅意风格视觉参考素材

第二阶段（5.4-5.5）：

- @泽蜒：

1.用手机浏览器逐页验收Demo，检查翻牌动画、推演分层、文案准确性、禅意调性，列出Bug清单

2.二次验收Bug修复情况

- @醞：

1. 固定文案填充到HTML文件中

2. 根据Bug清单逐项修复

3. 确保Dem1.0在手机尺寸下正常运行

- @🍊：

1. 将组员A完成的HTML文件部署到EdgeOne Pages，生成国内公开访问链接

2. 在社交平台发布demo链接和问卷

3. 收集反馈：每日查看问卷星后台，导出数据整理反馈文档

有问题随时在群里同步